|  |  |
| --- | --- |
| TAGESBERICHTE & MEILENSTEINE VON HUBMANN; DRAXLER & THATTARETTU | Meilensteine |
| Tagesbericht 23.10.2014  * Erneuter Versuch den Raspberry zu konfigurieren * Konfiguration des Laptops um ihn als Hotspot zu verwenden * Updaten des Pflichtenheftes * Installation von Putty |  |
| Tagesbericht 30.10.2014  * Alle Arbeiter haben sich über PuTTY mit dem Raspberry verbunden * Überlegung wie man die LED´s schalten kann (über Raspberry) * Recherche wie man mit Raspberry arbeiten bzw. programmieren kann |  |
| Tagesbericht 06.11.2014  * Hotspot am Laptop konfiguriert, jedoch klappte eine sichere Verbindung nicht. (es war nur eine Verbindung möglich, also nur Raspberry oder ein anderes Gerät) 🡪 Raspberry wird nun mit einem LAN Kabel mit dem PC verbunden * Recherche über die HTML Programmierung * Versucht die LED´s anzusteuern |  |
| Tagesbericht 13.11.2014  * Den erhaltenen Link gelesen und die Software wurde besprochen * Motor Controller Board wurde von Prof. Köllö bei Ryanteck bestellt * Überlegung wie die HTML Seite programmiert werden kann  <http://jankarres.de/2014/11/raspberry-pi-rc-autos-picar-programmieren/> |  |
| Tagesbericht 20.11.2014  * Erfolgreicher Zugriff auf Raspi * Installation von: Apache Server, Sqlite, Php, python, |  |